В  Е  С  Т  Н  И  К

№ 7	 				   		Пятница, 21 февраля 2020 года

| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ от 19.02.2020 г. № 77 с. К е м л я О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 27.11.2018г. 620 Постановляю: 1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 27.11.2018г. № 620, следующие изменения: 1.1. В позиции паспорта программы «Источник и объем финансирования»: цифры «621837,737» заменить на цифры «621826,628»; цифры «30650,513» заменить на цифры «30639,403»; 1.2. В разделе 3 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»: цифры «621837,737» заменить на цифры «621826,628»; цифры «30650,513» заменить на цифры «30639,403»; 1.3. Приложения №1 и №2 к постановлению изложить в следующей редакции: | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия », утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 27.11.2018г. 620 О внесении изменений в муниципальную программу повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 1 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2019 г. |  |
|  | Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397,92 |  | 0,000 | 397,920 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1 129,195 |  | 0,000 | 1129,195 |  | 2019 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522,524 |  |  | 5522,524 |  | 2019 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7 049,64 | 0,00 | 0,00 | 7 049,64 | 0,00 | х | х | х |
|  | 2020 г. |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 7 173,17 |  | 6814,511 | 358,659 |  | 2020 | " |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988,89 |  | 14239,445 | 749,445 |  | 2020 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8477,343 |  |  | 8477,343 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 30 639,403 | 0,00 | 21 053,956 | 9 585,447 |  | х | х | х |
|  | 2021 г. |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км - 1,172 | 7 053,36 |  | 6700,692 | 352,668 |  | 2021 | " |  |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено подъезд к -1,75м | 9 435,000 |  | 8963,250 | 471,750 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16 500,000 |  | 15675,000 | 825,000 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6990,313 |  |  | 6990,313 |  | 2021 |  | ПСД нет |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Кемлятка на автомобильной дороге по ул. Советская в с. Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 49 385,000 |  | 49385,000 |  |  | 2021 | " | ПСД имеется |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул. Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 7 968,500 |  | 7968,500 |  |  | 2021 | " | ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | 2021-2022 | " | ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |  | 4283,332 | 225,439 |  | 2021 |  |  |
|  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля 1,5 км | 15 000,000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2021 |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5 092,608 |  | 4837,978 | 254,630 |  | 2021 |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2021 |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 129748,924 | 0,00 | 119472,124 | 10276,80 |  | х | х | х |
|  | 2022 г. |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8875,046 |  |  | 8875,046 |  | 2022 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23 377,000 |  | 23377,000 |  |  | 2022 |  | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 7 968,500 |  | 7968,500 |  |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2022 |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,2 км 2-я очередь | 6 628,000 |  | 6296,600 | 331,400 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12 000,000 |  | 11280,000 | 720,000 |  | 2022 |  | ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Оброчное | 5 500,000 |  | 5225,000 | 275,000 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Ульянка - 1,1км | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2022-2023 |  | высокий уровень износа |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 2,5 млн.р | 4 220,042 |  | 4009,040 | 211,002 |  | 2021-2022 |  | высокий уровень износа |
|  | Итого 2022 год | 81 133,628 | 0,000 | 70 092,928 | 11 040,70 |  | х | х | х |
|  | 2023год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 9314,933 |  |  | 9314,933 |  | 2023 | " |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23 377,000 |  | 23377,000 |  |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25 210,000 |  | 25210,000 |  |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24 731,000 |  | 24731,000 |  |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2023 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2022-2023 |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2023 |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2023-2024 |  |  |
|  | Итого 2023 год | 117 148,268 | 0,000 | 106 107,568 | 11 040,700 |  |  |  |  |
|  | 2024 год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3557,707 |  |  | 3557,707 |  | 2024 | " |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24 731,000 |  | 24731,000 |  |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20 000,000 |  | 19000,000 | 1000,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 |  | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская в с.Рождествено -0,6км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 |  | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Кулакова в с.Рождествено -0,6км | 6 300,000 |  | 5985,000 | 315,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29 000,000 |  | 27550,000 | 1450,000 |  | 2024 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2024 |  |  |
|  | Итого 2024 год | 177 948,565 | 0,000 | 166 907,865 | 11 040,700 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2025 год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 7508,2 |  |  | 7508,2 |  | 2025 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,55км/2,7 млн.р | 4 950,000 |  | 4702,500 | 247,500 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Итого 2025 год | 78 158,200 | 0,000 | 67 117,500 | 11 040,700 | 0,000 | х | х | х |
|  | Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 621 826,628 | 0,00 | 550 751,941 | 71 074,687 | 0,00 | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | 2019 г. |
|  | Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1 129,195 |  | 0,000 | 1129,195 |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522,524 |  |  | 5522,524 |  | 2019 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397,92 |  | 0,000 | 397,920 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7 049,639 | 0,00 | 0,00 | 7 049,639 | 0,00 | х | х | х |
|  | 2020 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 7 173,17 |  | 6814,511 | 358,659 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988,89 |  | 14239,445 | 749,445 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8477,343 |  |  | 8477,343 |  | 2020 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 30 639,403 | 0,00 | 21 053,956 | 9 585,447 |  | х | х | х |
|  | 2021 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км - 1,172 | 7 053,36 |  | 6700,692 | 352,668 |  | 2021 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено подъезд к -1,75м | 9 435,000 |  | 8963,250 | 471,750 |  | 2021 | " | По наказам избирателей |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16 500,000 |  | 15675,000 | 825,000 |  | 2021 |  | По наказам избирателей |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6990,3 |  |  | 6990,313 |  | 2021 | " |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 49 385,000 |  | 49385,000 |  |  | 2021 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 7 968,500 |  | 7968,500 |  |  | 2021 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | 2021 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |  | 4283,332 | 225,439 |  | 2021 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля 1,5 км | 15 000,000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2021 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5 092,608 |  | 4837,978 | 254,630 |  | 2021 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2021 |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 129748,924 | 0,000 | 119472,124 | 10276,800 |  | х | х | х |
|  | 2022 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8875,046 |  |  | 8875,046 |  | 2022 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23 377,000 |  | 23377,000 |  |  | 2022 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 7 968,500 |  | 7968,500 |  |  | 2022 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2022 |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,2 км 2-я очередь | 6 628,000 |  | 6296,600 | 331,400 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12 000,000 |  | 11280,000 | 720,000 |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Оброчное | 5 500,000 |  | 5225,000 | 275,000 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Ульянка - 1,1км | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2022 |  | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 2,5 млн.р | 4 220,042 |  | 4009,040 | 211,002 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого 2022 год | 81 133,628 | 0,000 | 70 092,928 | 11 040,700 |  | х | х | х |
|  | 2023год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 9314,933 |  |  | 9314,933 |  | 2023 | " |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23 377,000 |  | 23377,000 |  |  | 2023 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25 210,000 |  | 25210,000 |  |  | 2023 |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24 731,000 |  | 24731,000 |  |  | 2023 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2023 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Итого 2023 год | 117 148,268 | 0,000 | 106 107,568 | 11 040,700 |  |  |  |  |
|  | 2024 год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3557,707 |  |  | 3557,707 |  | 2024 | " |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24 731,000 |  | 24731,000 |  |  | 2024 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20 000,000 |  | 19000,000 | 1000,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская в с.Рождествено -0,6км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кулакова в с.Рождествено -0,6км | 6 300,000 |  | 5985,000 | 315,000 |  | 2024 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29 000,000 |  | 27550,000 | 1450,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2024 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Итого 2024 год | 177 948,565 | 0,000 | 166 907,865 | 11 040,700 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2025 год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 7508,2 |  |  | 7508,2 |  | 2025 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,55км/2,7 млн.р | 4 950,000 |  | 4702,500 | 247,500 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого 2025 год | 78 158,200 | 0,000 | 67 117,500 | 11 040,700 | 0,000 | х | х | х |
|  | Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 621 826,628 | 0,00 | 550 751,941 | 71 074,687 | 0,00 | х | х | х |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                          		                        В.Г. Дмитриева

.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от   21.02.2020   г.          				                               №  80

с. К е м л я

| О внесении изменений в муниципальную программу повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия |  |
| --- | --- |

В соответствии со статей ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения качественного управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия постановляю:

1. Внести в муниципальную программу повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия, утвержденную постановлением Администрации Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия от 01.12.2014г. № 789 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Ичалковского муниципального района от 29 декабря 2015 года № 901, от 1 февраля 2016 года № 81, от 25 апреля 2016 года № 302, от 28 декабря 2016 года № 869, от 4 мая 2017 года, от 05 апреля 2019 года №132, от 05 июня 2019 года №276, от 23.10.2019 года №618, от 24.01.2020 №26), следующие изменения:

1) в Муниципальной программе повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия  (далее - Программа):

позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 71 957,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2015 год – 5 329,9 тыс. рублей;

на 2016 год – 20 603,2 тыс. рублей;

на 2017 год – 5 835,4 тыс. рублей;

на 2018 год – 4 784,4 тыс. рублей;

на 2019 год – 8 457,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 10 920,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 7 710,7 тыс. рублей;

на 2022 год – 8 316,0 тыс. рублей.";

в разделе 4:

часть пятую изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 71 957,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2015 год – 5 329,9 тыс. рублей;

на 2016 год – 20 603,2 тыс. рублей;

на 2017 год – 5 835,4 тыс. рублей;

на 2018 год – 4 784,4 тыс. рублей;

на 2019 год – 8 457,0 тыс. рублей;

на 2020 год – 10 920,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 7 710,7 тыс. рублей;

на 2022 год – 8 316,0 тыс. рублей.";

приложения 4 - 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными
финансами в Ичалковском муниципальном районе
Республики Мордовия

# Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия | 5 329,9 | 20 603,2 | 5835,4 | 4784,4 | 8457,0 | 10 920,6 | 7710,7 | 8316,0 |
| Подпрограмма 1 | подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала" | 5 320,5 | 4 968,7 | 4664,6 | 4677,3 | 5530,7 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование бюджетного процесса в Ичалковском муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения районного бюджета Ичалковского муниципального района | 5 320,5 | 4 968,7 | 4664,6 | 4677,3 | 5530,7 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
| Основное мероприятие 2 | осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере | х | х | х | Х | х | Х | х | Х |
| Основное мероприятие 3 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета Ичалковского муниципального района | х | х | х | Х | х | Х | х | Х |
| Основное мероприятие 4 | совершенствование предоставления муниципальных услуг | х | х | х | Х | х | Х | х | Х |
| Основное мероприятие 5 | наращивание доходного потенциала | х | х | х | х | х | Х | х | х |
| Основное мероприятие 6 | развитие информационных систем и ресурсов | х | х | 1071,4 | Х | х | Х | х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматизация процессов проектирования бюджета Ичалковского муниципального района | х | х | х | Х | х | Х | х | Х |
| Основное мероприятие 7 | Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов | х | х | х | Х | х | х | х | Х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Ичалковского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | х | х | х | Х | х | х | х | Х |
| Подпрограмма 2 | подпрограмма "Управление муниципальным долгом Ичалковского муниципального района Республики Мордовия" | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| Основное мероприятие 1 | Мониторинг состояния муниципального долга Ичалковского муниципального района | х | х | х | Х | х | х | х | Х |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ичалковского муниципального района | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| Подпрограмма 3 | подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" |  | 15 564,7 | 9,4 | 30,7 | 2854,7 | 4902,2 | 3944,7 | 4610,8 |
| Основное мероприятие 1 | выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ичалковского муниципального района |  | 15 564,7 | 9,4 | 30,7 | 0,0 | 8,0 | 19,1 | 19,1 |
| Основное мероприятие 2 | Иные межбюджетные трансферты, выплачиваемые в зависимости от выполнения социально-экономических показателей |  |  |  |  | 2854,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  | 5894,2 | 3925,6 | 4591,7 |

Приложение 5
к муниципальной программе
повышения эффективности
управления муниципальными
финансами в Ичалковском муниципальном районе

Республики Мордовия

# Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе  Республики Мордовия

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ичалковском муниципальном районе Республики Мордовия | всего | 5 329,9 | 20 603,2 | 5 835,4 | 4 784,4 | 8457,0 | 10 920,6 | 7710,7 | 8316,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | Х | Х | Х | Х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | 1 496,5 | 16 064,7 | 2 243,2 | 651,0 | 1240,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 833,4 | 4 538,5 | 3 492,8 | 4 133,4 | 7216,7 | 10 920,6 | 7710,7 | 8316,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | Х | Х | Х | х |
| Подпрограмма 1 | подпрограмма "Эффективное использование бюджетного потенциала" | всего | 5 320,5 | 4 968,7 | 5 835,4 | 4 677,3 | 5530,8 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | Х | Х | х |
|  |  | республиканский бюджет | 1 496,5 | 500,0 | 2 243,2 | 651,0 | 1240,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3824,0 | 4 468,7 | 3 492,8 | 4 026,3 | 4290,4 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | Х | Х | х | Х | х | х |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование бюджетного процесса в Ичалковском муниципальном районе, совершенствование процедуры составления и организации исполнения районного бюджета Ичалковского муниципального района | всего | 5 320,5 | 4 968,7 | 4 664,6 | 4 677,3 | 5530,8 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | Х | Х | Х | Х | х | Х |
|  |  | республиканский бюджет | 1 496,5 | 500,0 | 1 171,8 | 651,0 | 1240,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3824,0 | 4 468,7 | 3 492,8 | 4 677,3 | 4290,4 | 4892,2 | 3639,8 | 3579,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | Х | Х | х | Х | х | х |
| Основное мероприятие 2 | осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере | всего | х | х | Х | Х | х | Х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | Х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | Х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета Ичалковского муниципального района | всего | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 4 | совершенствование предоставления муниципальных услуг | всего | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 5 | наращивание доходного потенциала | всего | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 6 | развитие информационных систем и ресурсов | всего | х | х | 1 071,4 | Х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | Х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | 1 017,69 | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | 53,71 | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | Х | Х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 7 | Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов | всего | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | подпрограмма "Управление муниципальным долгом Ичалковского муниципального района Республики Мордовия" | всего | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  |  | федеральный бюджет | х | Х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1 | мониторинг состояния муниципального долга Ичалковского муниципального района | всего | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Ичалковского муниципального района | всего | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | Х | Х | Х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | х | х | Х | Х | Х | х | х |
|  |  | местный бюджет | 9,4 | 69,8 | 90,0 | 76,4 | 71,6 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | Х | Х | Х | х | х |
| Подпрограмма 3 | подпрограмма "Повышение эффективности межбюджетных отношений" | всего | х | 15 564,7 | 9,4 | 30,7 | 2854,7 | 5902,2 | 3944,7 | 4610,8 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | республиканский бюджет | х | 15 564,7 | х | х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | х | х | 9,4 | 30,7 | 2854,7 | 5902,2 | 3944,7 | 4610,8 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | Х | Х | Х | х |
| Основное мероприятие 1 | выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Ичалковского муниципального района | всего | х | 15 564,7 | 9,4 | 30,7 |  | 8,0 | 19,1 | 19,1 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х | 15 564,7 | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х | 9,4 | 30,7 |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | Х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 | иные межбюджетные трансферты, выплачиваемые в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | всего | х |  |  |  | 2854,7 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х |  | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х |  |  | 2854,7 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | Х | х | х | х |
|  | субсидии на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | всего | х |  |  |  |  | 5894,2 | 3925,6 | 4591,7 |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | республиканский бюджет | х |  | х | х | Х | х | х | х |
|  |  | местный бюджет | х | х |  |  |  | 5894,2 | 3925,6 | 4591,7 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | Х | х | х | х |

»;

в паспорте подпрограммы "Эффективное использование бюджетного потенциала":

позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 37 272,8 тыс. рублей, в том числе:

на 2015 год –  5 320,5 тыс. рублей;

на 2016 год – 4 968,7 тыс. рублей;

на 2017 год – 5 835,4 тыс. рублей;

на 2018 год – 4 677,3 тыс. рублей;

на 2019 год – 5 530,7 тыс. рублей;

на 2020 год – 4 892,2 тыс. рублей;

на 2021 год – 3 639,8 тыс. рублей;

на 2022 год – 3 5789,0 тыс. рублей.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ичалковского муниципального района - начальника финансового управления администрации Ичалковского муниципального района А.В. Пугачеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава

Ичалковского муниципального района                        		 В. Г. Дмитриева

Учредитель: Совет депутатов Ичалковского муниципального района Республики Мордовия

Редактор: Балахонов В.П.

Тираж выпуска: 5 экз.

Наш адрес:

431640. Республика Мордовия

Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, 62

# Text boxes

Информационная газета Ичалковского района