**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

от 06.12.2017г. № 817

с. К е м л я

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.12. 2016г. №27 **постановляю**:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 31.03.2015года №237 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 28 мая 2015 г. №356, от 06.03.2017г. № 127, 27.04.2017г №231), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Источник и объем финансирования» изложить в следующей редакции:

« Объем финансирования Программы составляет –416100,261 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 33049,70 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 335669,105 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 47381,458 тыс. рублей.

**Объем финансирования по годам:**

2015 год – 24470,055 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 17724,725 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 6745,33 тыс. рублей;

2016 год – 25875,973 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 15324,973 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 10551 тыс. рублей;

2017 год – 68613,767 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 61005,167 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –7608,600тыс. рублей;

2018 год – 41942,603 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 35164,603 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –6778 тыс. рублей;

2019 год – 255197,863тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 238499,335 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –15698,528 тыс. рублей».

1.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ичалковского

муниципального района В.Г. Дмитриева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Ичалковского муниципального района  от 06.12.2017г. № 817  « Приложение 1 | | | | | | | | | | |
| **«Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе** | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. Ч. по источникам финансирования | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |
| федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | **2015 г.** | | | | | | | |  |
|  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км | 3 022,665 |  |  | 3 022,665 |  | 2015 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | Завершение строительства |
|  | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 12 294,468 | 12 294,468 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 5 430,257 | 5 430,257 |  |  |  | 2015 | **«** | По наказам избирателей 2,5 км |
|  |  | Изготовление ПСД на реконструкцию дороги по ул.Октябрьская в с.Ичалки | 350 |  |  | 350 |  | 2015 |  | По наказам избирателей |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3372,665 |  |  | 3372,665 |  | 2015 |  |  |
|  |  | **Итого за 2015 г. (тыс. рублей)** | **24 470,06** | **17 724,73** | **0,00** | **6 745,33** | **0,00** | **х** | **х** | **х** |
|  |  | **2016 г.** | | | | | | | | |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4333,416 |  |  | 4333,416 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км 2-я очередь погашение задолженности | 4299,57 |  |  | 4299,57 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная, с.Ичалки – 2,573км | 15 324,973 | 15 324,973 |  |  |  | 2016 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Изготовление ПСД на строительство дороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная в с.Ичалки | 457,476 |  |  | 457,476 |  | 2016 |  | По наказам избирателей |
|  |  | Подъезд к д/саду «Радуга» в с.Кемля | 456,171 |  |  | 456,171 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Изготовление техплана на ул.Рабочая в с.Кемля | 2,100 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на строительсво подъезда к кладбищам в с.Вечкусы | 59,752 |  |  | 59,752 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Почтовая, ул.Новая, ул.Мира на ст. Оброчное | 278,100 |  |  | 278,1 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Московская в с. Оброчное | 119,900 |  |  | 119,9 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на строительство дорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 196,615 |  |  | 196,615 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Октябрьская в с.Кемля | 149,90 |  |  | 149,9 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого за 2016 г. (тыс. рублей)** | **25 875,97** | **15 324,97** | **0,00** | **10 551,00** |  | **х** | **х** | **х** |
|  |  | **2017 г.** | | | | | | | | |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2570,3 |  |  | 2570,3 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы 2,771 км | 33 586,838 |  | 33 586,838 |  |  | **2017** |  | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Ленина в с.Гуляево1,1 км | 7298,307 |  | 6932,307 | 366 |  | **2017** |  | По наказам избирателей |
|  |  | Ремонт дороги подъезд по пер.Красноармейский в с.Кемля | 112,9 |  |  | 112,9 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Строительство дороги подъезд к центральному детскому саду в с.Кемля | 156,2 |  |  | 156,2 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Октябрьская, с.Кемля – 2,573км погашение задолженности | 14024,999 |  | 13322,999 | 702 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги по пер.Больничный в с.Кемля | 321,5 |  |  | 321,5 |  | **2017** |  |  |
|  |  | Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | 5227,351 |  | 2129,651 | 3097,7 |  | **2017** |  | По наказам избирателей |
|  |  | **Итого за 2017 г. (тыс. рублей)** | **68613,77** | **0,0** | **61005,2** | **7608,6** |  | **х** | **х** | **х** |
|  |  | **2018 г.** | | | | | | | | |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **4077,231** |  |  | **4077,231** |  | 2018 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт дороги по ул.Советская площадь в с.Кемля | 15000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2018 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Гражданская, с.Ичалки – 0,50км | 5 315,372 |  | 5049,603 | 265,769 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля – 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 6 700,00 |  | 6365,000 | 335,000 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Изготовление ПСД на стр-во дороги по ул.Кирова в с.Лада | 350,00 |  |  | 350,000 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Стр-во дороги по ул.Кирова в с.Лада | 10 000,00 |  | 9500,000 | 500,000 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Изготовление ПСД на стр-во подъезда к кладбищам в с.Кемля | 200,00 |  |  | 200,000 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул. Советская площадь в с.Кемля | 300,00 |  |  | 300,000 |  | 2018 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | **Итого 2018 год** | **41 942,603** | **0,00** | **35 164,603** | **6 778,000** |  | **х** | **х** | **х** |
|  |  | **2019год** | | | | | | | | |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2093,3** |  |  | **2093,3** |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля – 0,67 км | 4508,77 |  | 4283,332 | 225,439 |  | 2019 |  | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля | 3 030,000 |  | 2878,500 | 151,500 |  | 2019 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля – 0,56 км | 2 325,560 |  | 2209,282 | 116,278 |  | 2019 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки – 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  |  |  | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,8 км | 14 400,000 |  | 13680,000 | 720,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2 400,000 |  | 2280,000 | 120,000 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Московская 1,1км, Первомайская с.Ульянка – 0,8км | 15 200,000 |  | 14440,000 | 760,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля – 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -1,00км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 1 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2019 |  |  |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,0 км 2-я очередь | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля – 0,40км и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля – 0,56км | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -3,65м и автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 1,20км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -0,65 км | 4 200,000 |  | 3990,000 | 210,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, с.Смольный -0,70 км | 4 200,000 |  | 3990,000 | 210,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кирова, с.Лада- 1,8км | 10 000,000 |  | 9500,000 | 500,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 2,5 млн.р | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,54км/2,7 млн.р | 2 700,000 |  | 2565,000 | 135,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая – 0,7км/24 млн.руб | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя – 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2019 | **«** | По наказам избирателей |
|  |  | Изготовление ПСД | 1 000,000 |  |  | 1000,000 |  |  | **«** |  |
|  |  | **Итого 2019 год** | **255 197,863** | **0,000** | **239 499,335** | **15 698,528** |  | **х** | **х** | **х** |
|  |  | **Итого за 2015-2019 г. (тыс. рублей)** | **416 100,26** | **33 049,70** | **335 669,11** | **47 381,46** |  | **х** | **х** | **х** |

».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Ичалковского муниципального района  от 06.12.2017г. № 817  "Приложение №2 | | | | | | | | | |
| **"Ресурсное обеспечение основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |
| федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **2015 г.** | | | | | | | |  |
|  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км | 3 022,665 |  |  | 3 022,665 |  | 2015 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | Завершение строительства |
|  | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 12 294,468 | 12 294,468 |  |  |  |  | **"** |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 5 430,257 | 5 430,257 |  |  |  | 2015 | **"** | По наказам избирателей 2,5 км |
|  | Изготовление ПСД на реконструкцию дороги по ул.Октябрьская в с.Ичалки | 350 |  |  | 350 |  | 2015 | **"** |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3372,665 |  |  | 3372,665 |  | 2015 | **"** |  |
|  | **Итого за 2015 г. (тыс. рублей)** | **24 470,055** | **17 724,725** | **0,000** | **6 745,330** | **0,000** | **х** | **х** | **х** |
|  | **2016 г.** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4333,416 |  |  | 4333,416 |  | 2016 | **"** |  |
|  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км 2-я очередь | 4299,57 |  |  | 4299,57 |  | 2016 | **"** |  |
|  | Подъезд к д/саду "Радуга" в с.Кемля | 456,171 |  |  | 456,171 |  | 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Разработка документации по планировке территориии |  |  |  |  |  |  | **"** |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Революционная и Красная звезда, с.Ичалки - 1,20км | 15324,973 | 15324,973 |  |  |  |  | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство дороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная в с.Ичалки | 457,476 |  |  | 457,476 |  | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Изготовление техплана на ул.Рабочая в с.Кемля | 2,100 |  |  | 2,1 |  |  | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Почтовая, ул.Новая, ул.Мира на ст. Оброчное | 278,100 |  |  | 278,1 |  | 2016 | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на строительсво подъезда к кладбищам в с.Вечкусы | 59,752 |  |  | 59,752 |  | 2016 | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство дорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 196,615 |  |  | 196,615 |  |  | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Московская в с. Оброчное | 119,900 |  |  | 119,9 |  |  | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Октябрьская в с.Кемля | 149,90 |  |  | 149,9 |  |  | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  | **"** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого за 2016 г. (тыс. рублей)** | **25 875,973** | **15 324,973** | **0,000** | **10 551,000** |  | **х** | **х** | **х** |
|  | **2017 г.** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2570,3 |  |  | 2570,3 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Октябрьская, с.Кемля - 2,573км погашение задолженности | 14024,999 |  | 13322,999 | 702 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Ремонт дороги подъезд по пер.Красноармейский в с.Кемля | 112,9 |  |  | 112,9 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Ремонт автодороги по пер.Больничный в с.Кемля | 321,5 |  |  | 321,5 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | 5227,351 |  | 2129,651 | 3097,7 |  | **2017** | **"** |  |
|  | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Строительство автодорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 33 586,838 |  | 33 586,838 |  |  | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Строительство дороги подъезд к центральному детскому саду в с.Кемля | 156,2 |  |  | 156,2 |  | **2017** | **"** |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Ленина в с.Гуляево1,1 км | 7298,307 |  | 6932,307 | 366,0 |  | **2017** | **"** |  |
|  | **Итого за 2017 г. (тыс. рублей)** | **68613,767** | **0,0** | **61005,167** | **7608,600** |  | **х** | **х** | **х** |
|  | **2018 г.** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4077,231 |  |  | 4077,231 |  | 2018 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  |
|  | Капитальный ремонт дороги по ул.Советская площадь в с.Кемля | 15000 |  | 14250 | 750 |  | 2018 | **"** |  |
|  | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Строительство автодороги по ул.Гражданская, с.Ичалки - 0,50км | 5 315,372 |  | 5 049,603 | 265,769 |  | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 6 700,00 |  | 6 365,00 | 335 |  | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Изготовление ПСД на стр-во дороги по ул.Кирова в с.Лада | 350,00 |  |  | 350 |  | 2018 | **"** |  |
|  | Стр-во дороги по ул.Кирова в с.Лада | 10 000,00 |  | 9 500,00 | 500 |  | 2018 | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на стр-во подъезда к кладбищам в с.Кемля | 200,00 |  |  | 200 |  | 2018 | **"** |  |
|  | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул. Советская площадь в с.Кемля | 300,00 |  |  | 300 |  | 2018 | **"** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого 2018 год** | **41 942,603** | **0,000** | **35 164,603** | **6 778,000** |  | **х** | **х** | **х** |
|  | **2019год** | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2093,3** |  |  | **2093,3** |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** | | | | | | | | |
|  | Строительство дорог |  |  |  |  |  |  | **"** |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |  | 4283,332 | 225,439 |  | 2019 | **"** |  |
|  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля | 3 030,000 |  | 2878,500 | 151,500 |  | 2019 | **"** |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 2 325,560 |  | 2209,282 | 116,278 |  | 2019 | **"** |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  |  | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,8 км | 14 400,000 |  | 13680,000 | 720,000 |  | 2019 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2 400,000 |  | 2280,000 | 120,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 1,1км, Первомайская с.Ульянка - 0,8км | 15 200,000 |  | 14440,000 | 760,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -1,00км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 1 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,0 км 2-я очередь | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - 0,40км и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,56км | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -3,65м и автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 1,20км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 6 500,000 |  | 6175,000 | 325,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -0,65 км | 4 200,000 |  | 3990,000 | 210,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, с.Смольный -0,70 км | 4 200,000 |  | 3990,000 | 210,000 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кирова, с.Лада- 1,8км | 10 000,000 |  | 9500,000 | 500,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 2,5 млн.р | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,54км/2,7 млн.р | 2 700,000 |  | 2565,000 | 135,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|  | Изготовление ПСД | 1 000,000 |  |  | 1000,000 |  |  |  |  |
|  | **Итого 2019 год** | **255 197,863** | **0,000** | **239 499,335** | **15 698,528** |  | **х** | **х** | **х** |
|  | **Итого за 2015-2019 г. (тыс. рублей)** | **416 100,261** | **33 049,698** | **335 669,105** | **47 381,458** |  | **х** | **х** | **х** |

».