Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от	25.10.2018г.	                                 	                 № 24-рг

с. К е м л я

О назначении публичных слушаний

на территории Ичалковского муниципального района

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, Положением о публичных слушаниях в Ичалковском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 17 ноября 2006 года № 139:

1. Назначить публичные слушания на территории Ичалковского муниципального района по проекту паспорта программы дорожной деятельности Республики Мордовия (приложение 1).

2. Определить место, дату  и время проведения публичных слушаний: Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д. 62 - здание администрации Ичалковского муниципального района; с 17 часов 00 минут 27 ноября 2018 года.

3. Установить, что подготовка и проведение публичных слушаний осуществляется рабочей группой (приложение 2).

4. Предложения и замечания по проекту паспорта программы дорожной деятельности Республики Мордовия принимаются рабочей группой с 26 октября по 26 ноября 2018 года, включительно, по адресу: Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62, каб. 307, ежедневно с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме выходных дней.

5. Обсуждение проекта паспорта программы дорожной деятельности Республики Мордовия осуществляется в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в Ичалковском муниципальном районе.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района                         	        			В.Г. Дмитриева

Кемайкин А.В.

Приложение 1

к  распоряжению Главы Ичалковского

муниципального района

от  25.10.2018г. № 24-рг

ПРОЕКТ

П А С П О Р Т

Программы дорожной деятельности

Республика Мордовия

Саранская городская агломерация

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.09.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия Цыганов Виктор Владимирович |
| Руководитель проекта | Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия Цыганов Виктор Владимирович |
| Администратор проекта | Первый заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия Кандрин Валерий Алексеевич |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Минстрой Республики Мордовия, Управление ГИБДД МВД по Республике Мордовия, Мининформсвязи Республики Мордовия, ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия», Администрация городского округа Саранск, КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», Администрации Ардатовского, Атяшевского, Атюрьевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, Дубенского, Ельниковского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, Кадошкинского, Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского, Темниковского, Теньгушевского, Торбеевского, Чамзинского муниципальных районов Республики Мордовия. |

2. Содержание национального проекта.

| Цель проекта | Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов. |
| --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.) | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 27,7 | 27,7 | 32,2 | 36,7 | 41,2 | 45,7 | 50,2 | 53,2 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Саранской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 45,0 | 45,0 | 51,8 | 58,7 | 65,6 | 72,5 | 79,3 | 86,2 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации, в % | основной | 100 | 91,7 | 83,3 | 75,0 | 66,7 | 58,3 | 50,0 | 41,7 |
|  | Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | основной | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Доля протяженности дорожной сети Саранской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | показатель второго уровня | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саранской городской агломерации, в % | аналитический | 100 | 95,6 | 86,9 | 78,3 | 69,6 | 60,9 | 52,1 | 43,4 |
|  | Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, км/год (на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения) | аналитический |  | 11,1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети городских агломераций, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов, км/год | аналитический |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Общая протяженность объектов на дорожной сети регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км/год | аналитический |  | 6,4 | 214+16,8= 230,8 | 230,8 | 226,8 | 226,8 | 230,8 | 153,2 |
|  | Общая протяженность объектов дорожной сети городских агломераций, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год | аналитический |  | 9,9 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (дорог регионального и межмуниципального значения) | аналитический |  |  | 1425+230,8= 1655,8 | 1886,6 | 2117,4 | 2348,2 | 2579,0 | 2732,2 |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог, находящая в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км (на дорожной сети городской агломерации) | аналитический |  |  | 211,8+32,3= 244,1 | 276,5 | 308,8 | 341,2 | 373,5 | 405,9 |
|  | Количество ликвидированных очагов аварийности, шт./год, в том числе: | аналитический |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - на дорогах регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на дорожной сети городской (-их) агломерации (-ий) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Описание программы | Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 , в том числе должны предусматривать: - фиксацию дорожной сети субъектов Российской Федерации; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - проведение работ по инструментальной диагностики; - направление доходов бюджетов субъектов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10% от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение следующих задач: обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан; обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёх- полосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения; обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП); разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов. Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». |

3. Контрольные точки программы

| № | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сформирован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации и утвержден куратором проекта. | 10.09.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети). | 01.10.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | Формирование программ проведения дорожных работ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 - 2024 годов). | 01.11.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | На общественных слушаниях рассмотрен и согласован проект программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городских агломерации. | 14.12.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | Субъектами Российской Федерации согласована с ФКУ «Росдортехнология», ФАУ «РОСДОРНИИ», ФДА программа дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и городской агломерации. | 14.12.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | В Минтранс России представлен согласованная ПДД субъекта Российской Федерации и агломерации в рамках национального проекта. | 20.12.2018 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | Субъектом Российской Федерации заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Субъекта Российской Федерации и агломерации межбюджетных трансфертов. | 01.03.2019 | Минстрой Республики Мордовия, Минфин Республики Мордовия |
|  | Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год. | 17.03.2019 | Минстрой Республики Мордовия |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД МВД России провести анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта Российской Федерации и городской агломерации. | 10.04.2019 | Минстрой Республики Мордовия, Управление ГИБДД МВД по Республике Мордовия |
|  | Субъектом Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2019 | Минстрой Республики Мордовия, Управление ГИБДД МВД по Республике Мордовия |
|  | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы дорожной деятельности на 2019 год, содержащий, в том числе, сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов. | 01.05.2019 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: - документов территориального планирования; - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; - комплексных схем организации дорожного движения. | 01.07.2019 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | Субъектами российской Федерации выполнены мероприятия, предусмотренные программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации по состоянию на 01.08.2019 (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). | 01.08.2019 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы дорожной деятельности субъекта Российской Федерации и агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ. | 01.10.2018 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой дорожной деятельности субъекта Российской Федерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | 31.10.2019 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2019 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2020 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2021 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2022 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2023 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. | 01.12.2024 | Минстрой Республики Мордовия, органы местного самоуправления |

4. Бюджет программы

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс. руб. | Федеральный бюджет субъекта Российской Федерации | 3 145 680 | 3 145 680 | 3 145 680 | 3 145 680 | 3 145 680 | 504 000 | 16 232 400 |
|  | - в том числе городской агломерации Саранской городской агломерации | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 504 000 | 3 024 000 |
|  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 2 083 000 | 3 913 000 |
|  | - в том числе на городскую агломерацию Саранской городской агломерации | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 756 000 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 3 271 680 | 3 271 680 | 3 271 680 | 3 271 680 | 3 271 680 | 2 587 000 | 18 945 400 |

Приложение 2

к  распоряжению Главы Ичалковского

муниципального района

от  25.10.2018г. № 24-рг

Рабочая группа по организации и проведению

публичных слушаний

Сусенков А.А. – первый заместитель Главы Ичалковского муниципального района (председатель рабочей группы);

Горяева А.Е. - заместитель Главы Ичалковского муниципального района – начальник управления экономики и муниципальных программ администрации Ичалковского муниципального района (заместитель председателя рабочей группы);

Дяденова Ю.В. – главный специалист управления экономики и муниципальных программ администрации Ичалковского муниципального района (секретарь рабочей группы).

Члены рабочей группы:

Лысов А.А. – заведующий отделом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района;

Липатов А.Е. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района.