П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от	28.05.2015г.				                               № 356

с. К е м л я

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района от 25.12.2014г. №165 «О районном бюджете Ичалковского муниципального района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» постановляю:

1.Внести в муниципальную программу  «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 31.03.2015года № 237, следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Источник и объем 
финансирования» изложить в следующей редакции:

« Объем финансирования Программы составляет –346598,93 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета  Ичалковского муниципального района – 41464,49 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2015 год –  14245,33 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета    Ичалковского муниципального района –14245,33 тыс. руб.;

2016 год – 53156 тыс. руб., в т. ч.  за счет средств местного бюджета  Ичалковского муниципального района –9226,6 тыс. руб.;

2017 год –  121915 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета    Ичалковского муниципального района –7539 тыс. руб.;

2018 год – 83367,96 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета  Ичалковского муниципального района –5039,56 тыс. руб.;

2019 год – 73914 тыс. руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета  Ичалковского муниципального района –5414 тыс. руб..».

1.2.  Приложение 1 изложить в редакции согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Ичалковского муниципального района А.А. Сусенкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава Администрации

Ичалковского муниципального района                                 В.Г. Дмитриева

| "Приложение №1 |
| --- |
| "Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы" |
| № п/п | Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2015 г. |  |
|  |  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км | 3 022,665 |  |  | 3 022,665 |  | 2015 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | Завершение строительства |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 7 500 |  |  | 7 500 |  | 2015 | " | По наказам избирателей 2,5 км |
|  |  | Изготовление ПСД на реконструкцию дороги по ул.Октябрьская в с.Ичалки | 350 |  |  | 350 |  | 2015 |  |  |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3372,665 |  |  | 3372,665 |  | 2015 |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 14 245,33 | 0,00 | 0,00 | 14 245,33 | 0,00 | х | х | х |
|  |  | 2016 г. |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3321,6 |  |  | 3321,6 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км 2-я очередь | 4263,917 |  |  | 4263,917 |  | 2016 |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Гражданская, с.Ичалки - 0,50км | 3 500 |  | 3 500 |  |  | 2016 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Революционная, с.Ичалки - 1,20км | 8 400 |  | 8 400 |  |  | 2016 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Строителей0,76 и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 1 641,08 |  |  | 1641,083 |  | 2015 | " | Завершение строительства |
|  |  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля | 3030 |  | 3030 | 0 |  | 2015 | " |  |
|  |  | Строительство автодорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 29 000 |  | 29 000 |  |  | 2015 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 53 156,60 | 0,00 | 43 930,00 | 9 226,60 |  | х | х | х |
|  |  | 2017 г. |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2714 |  |  | 2714 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 2501,4 |  |  | 2501,4 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 2323,6 |  |  | 2323,6 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство дороги по ул.Ленина в с.Гуляево, 1,5 км | 12000 |  | 12000 |  |  | 2017 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,8 км | 14400 |  | 14400 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |  | 3300 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |  | 3900 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2400 |  | 2400 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Московская 1,1км, Первомайская с.Оброчное- 0,8км | 15200 |  | 15200 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |  | 7200 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |  | 3500 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Зеленая, с..Ичалки - 0,60км | 4200 |  | 4200 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Красная звезда, с..Ичалки - 0,80км | 4800 |  | 4800 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |  | 4500 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |  | 14700 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -1,00км | 6500 |  | 6500 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 6500 |  | 6500 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 1240,942 |  | 1240,942 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,0 км 2-я очередь | 6000 |  | 6000 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - 0,40км и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,56км | 4035,098 |  | 4035,098 |  |  | 2017 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 121915,0 | 0,0 | 114376,0 | 7539,0 |  | х | х | х |
|  |  | 2018 г. |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2714 |  |  | 2714 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул. Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800 |  | 8800 |  |  | 2018 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 2325,56 |  |  | 2325,56 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -3,65м и автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 1,20км | 23 000 |  | 23 000 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800 |  | 4 800 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 6 500 |  | 6 500 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -0,65 км | 4 200 |  | 4 200 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, с.Смольный -0,70 км | 4 200 |  | 4 200 |  |  | 2018 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,76 |  | 6 124,76 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Ичалки- 0,40км | 2 400 |  | 2 400 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кирова, с.Лада- 1,8км | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное | 2 500 |  | 2 500 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 5 803,64 |  | 5 803,64 |  |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Итого 2018 год | 83 367,96 | 0,00 | 78 328,40 | 5 039,56 |  | х | х | х |
|  |  | 2019год |
|  |  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2714 |  |  | 2714 |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,54км | 2 700 |  |  | 2 700 |  | 2018 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км | 24 400 |  | 24 400 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км | 5 400 |  | 5 400 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км | 13 000 |  | 13 000 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км | 3 600 |  | 3 600 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км | 7 500 |  | 7 500 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км | 1 200 |  | 1 200 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.К.Маркса, с.Ичалки - 0,40км | 2 400 |  | 2 400 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км | 11 000 |  | 11 000 |  |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  |  | Итого 2019 год | 73 914 | 0 | 68 500 | 5 414 |  | х | х | х |
|  |  | Итого за 2015-2019 г. (тыс. рублей) | 346 598,93 | 0,00 | 305 134,44 | 41 464,49 |  | х | х | х |